**Проект «Мрія дитинства»**

**І. Загальний опис проекту:**

Основна мета проекту – вдосконалення та осучаснення прибудинкового двору між будинками за адресою вул. Головна, 277 (А, Б), 279 (А, Б.), 281 (А, Б), 285 (А, Б). Зусиллями мешканців мікрорайону створено ОСББ «Едельвейс», найбільше в області. Щодня прибудинковою територією користуються мешканці понад 300 квартир.

Спортивні та дитячий майданчик вже існують, проте основне планування двору було здійснене в 1989 році під час забудови мікрорайону. Відповідно технічний стан асфальтного покриття, лавочок, дитячих ігрових комплексів вкрай незадовільний. Мешканці двору самотужки кілька разів проводили поточний ремонт гойдалок та пісочниці, свого часу встановили баскетбольні сітки. Потрібна модернізація двору!

**ІІ. Мета проекту:**

В рамках проекту необхідно здійснити наступні види робіт:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ремонт та заміна гойдалок |
|  | Дитячий ігровий комплекс |
|  | Асфальтування доріжок (300 м2) із розрахунку 800 грн./м2 |
|  | Силові вуличні тренажери (3-4 шт.) + встановлення |
|  | Вуличний ліхтар на сонячних батареях 4 шт. + встановлення |
|  | Заміна ламп (на світлодіодні) на вже існуючих ліхтарях 4 шт. |
|  | «Альтанка» для смітника цегляна з дахом (1,10м х 3,5м h-1,80м) |
|  | Лавиці, звичайні 5 шт.+ встановлення |
|  | Смітник 5 шт.+ встановлення |

1. Окрім того, необхідно не просто відновити асфальтове покриття, але й закруглити кути між перетинами, щоб люди з особливими потребами могли пересуватись вільно. Асфальт має бути дрібно зернистим, щоб малеча могла кататись не тільки на велосипедах, але на роликах.
2. Встановлення силових вуличних тренажерів потрібне не тільки дітям та підліткам, але також дорослим.
3. У вечірній час двір дуже темний. За хорошої погоди гуляти можна ввечері, для цього потрібно вдосконалити освітлення майданчику, встановивши кілька додаткових вуличних ліхтарів на сонячних батареях.
4. Щоб вітер не розносив сміття, потрібно побудувати «альтанку» навколо сміттєвих баків.

**ІІІ. Етапи реалізації:**

Реалізація проекту розрахована на 3 місяці (від закупки комплектуючих до встановлення).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Етапи проекту** | **Часові рамки** |
| 2. | Заміна ламп на існуючих ліхтарях на світлодіодні | Березень 2020 року |
| 3. | Відновлення та модернізація асфальтових доріжок дрібнозернистим і твердим асфальтом із закругленням кутів між ними | Квітень 2010 року |
| 4. | Встановлення нових систем освітлення (ліхтарів) | Березень - квітень 2020 року |
| 5. | Встановлення "альтанки" для смітника | Квітень 2010 року |
| 6. | Монтаж силових тренажерів, гойдалок, дитячого ігрового комплексу | Квітень 2010 року |
| 7. | Ремонт та встановлення лавиць | Травень 2020 року |

**Бенефіціари проекту:**

Усі мешканці району – члени ОСББ «Едельвейс» (незалежно від віку та статі).

**Керівник проекту:**

Правління ОСББ «Едельвейс»

**Хто і як реалізуватиме проект** (партнери):

1. Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство
2. Керівництво ОСББ «Едельвейс»

**Результати проекту:**

**Тверді**:

1. Закупівля та встановлення гойдалок
2. Ремонт старих гойдалок
3. Закупівля та встановлення дитячого ігрового комплексу
4. Асфальтування доріжок (300 м2) із розрахунку 800 грн./м2
5. Встановлення 4-х силових вуличних тренажерів
6. Встановлення 4-х вуличних ліхтарів
7. Заміна 4-х ламп (на світлодіодні) на вже існуючих ліхтарях
8. Встановлення «альтанки» для смітника
9. Закупівля та встановлення 5 нових вуличних лавиць
10. Закупівля та монтаж 5 нових вуличних смітників

**М’які**:

1. Збільшення рівня довіри до керівництва ОСББ «Едельвейс» ті віри у власні сили
2. Згуртування жителів мікрорайону навколо ідеї благоустрою власного двору
3. Збільшення рівня довіри до міської влади
4. Збільшення можливостей для соціальної адаптації осіб з особливим потребами, в тому числі людей старечого та похилого віку
5. Залучення дітей, молоді та їх батьків до активного відпочинку
6. Зростання рівня соціальної комунікації між жителями мікрорайону (завдяки участі у спільному проекті)
7. Посилення співпраці між громадою та міським самоврядування

**SWOT-аналіз**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони*** Проект призначено для усіх вікових та соціальних груп – мешканців двору
* Проект призначено для активізації проведення вільного часу та здорового способу життя мешканців
 | **Слабкі сторони*** Обмежений бюджет
* Складність взаємодії з органами міського самоврядування
* Низька активність мешканців у ймовірному голосування
 |
| **Можливості*** Збільшення можливостей для соціальної адаптації осіб з особливим потребами, в тому числі людей старечого та похилого віку
* Залучення дітей, молоді та їх батьків до активного відпочинку
* Зростання рівня соціальної комунікації між жителями мікрорайону (завдяки участі у спільному проекті)
* Посилення співпраці між громадою та міським самоврядування
 | **Загрози*** Девальвація гривні
 |